Zał. 4

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA TABLICE I NAKLEJKI 9.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia** |
| 1. | zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | Do 20 dni od dnia zawarcia umowy |
| 2. | zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej | Grudzień 2019 |
| 3. | zaprojektowanie i wykonanie naklejek informacyjnych | Listopad 2019 |