Załącznik nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy ……/ 4WSzKzP.SZP.2612.29.2020

Zawarta w dniu …………......................... we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,  nr  KRS: 0000016478,   reprezentowanym przez:

Komendanta Szpitala – płk dr n. med. Wojciecha Tańskiego

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………………………………...

NIP……………………………..,   REGON  ………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) – dalej PZP o wartości poniżej  5 350 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

# § 1
Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
pn.: „Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji – Fizykoterapia – Urologia - Hemodynamika i Elektrofizjologia” na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

I. Przedmiot umowy obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji instalacji central klimatyzacyjno – wentylacyjnych: elektrycznej, cieplnej, chłodu, odzysku, nawilżania i odprowadzania skroplin,  AKPiA szaf sterowniczych w maszynowni i urządzeń peryferyjnych Oddziałów Fizykoterapii – Urologii – Hemodynamiki i Elektrofizjologii w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.

- Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z wyszczególnioną dokumentacją:

-      Audyt efektywności energetycznej Oddziałów Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

Grudzień 2017 r.

-      Projekt wykonawczy układu wentylacji mechanicznej, gabinety zabiegowe – Oddział

Urologii. Marzec 2000 r.

-     Projekt wykonawczy układu wentylacji, Instalacja elektryczna – automatyka,

Gabinety  zabiegowe – Oddział Urologii. Maj 2000 r.

-     Projekt powykonawczy remontu i przebudowy odcinka „C”, „B” i Fizykoterapia

(pooperacyjnego z pielęgnacyjnym) Kliniki Chirurgicznej 4WSKzP SP we Wrocławiu

Kompleks 2857 ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Maj 2012 r.

-     Projekt wykonawczy część: instalacja ciepła technologicznego, chłodnictwo, odzysk

ciepła i nawilżacze. Przebudowa Pracowni Hemodynamiki. Listopad 2005 r.

-     Projekt wykonawczy część: instalacje elektryczne. Przebudowa Pracowni

Hemodynamiki. Październik 2005 r.

-     Projekt powykonawczy część: klimatyzacja i wentylacja. Przebudowa Pracowni

Hemodynamiki. Listopad 2005 r.

-     Schemat technologiczny KN1 (Hemodynamika) i KN2 (Elektrofizjologia). Luty 2009 r.

3)   Opracowanie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej),

4)   Szkolenie obsługi i personelu medycznego potwierdzone protokołem,

5)   Udzielenie gwarancji/rękojmi.

II.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

FIZYKOTERAPIA

- Modernizacja instalacji chłodniczej:

  - Demontaż istniejącej instalacji: chłodnica freonowa z agregatem stojącym przy centrali wentylacyjnej (odessanie czynnika),

  - Wymiana chłodnicy freonowej na glikolową (przebudowa komory chłodnicy centrali wentylacyjnej),

  - Wykonanie węzła chłodu wraz z niezbędną armaturą, orurowaniem,

  - Doprowadzenie węzła do przewidzianego w projekcie pn. „Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” przyłącza instalacji chłodu – „Rezerwa wody lodowej zakończona zaworami równoważącymi i odcinającymi”. Wykonanie rurociągu o długości do 15 m wraz z izolacją,

  - Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby ciśnieniowej i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących.

- Modernizacja instalacji grzewczej:

  - Uzupełnienie izolacji instalacji na odcinku węzła grzewczego.

- Modernizacja AKPiA:

3.1       Demontaż istniejącego AKPiA,

3.2       Wykonanie szafy sterowniczej wyposażonej w interfejs użytkownika

i oświetlenie serwisowe, zapewnieniajacej możliwości integracji z

systemem BMS poprzez protokół TCP/IP,

3.3      Dostawa i montaż elementów peryferyjnych,

3.4      Wymiana oprzewodowania,

3.5      Dostawa i wdrożenie oprogramowania,

3.6      Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem 48 godzinnego testu

funkcjonalności.

UROLOGIA

- Nawilżacz:

  - Wymiana elektrod, cylindra nawilżacza elektrodowego,

1.2     Rozruch urządzenia.

- Modernizacja instalacji chłodniczej:

  - Demontaż instalacji chłodniczej: chłodnica freonowa z agregatem stojącym przy centrali wentylacyjnej (odessanie czynnika).

  - Wymiana chłodnicy freonowej na glikolową (przebudowa komory chłodnicy centrali wentylacyjnej),

  - Dostawa i montaż zaworów równoważących węzła chłodu,

  - Wykonanie węzła chłodu wraz z niezbędną armaturą, orurowaniem i izolacją,

  - Dostawa i montaż agregatu wody lodowej.

  - Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby ciśnieniowej i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących.

- Modernizacja instalacji grzewczej:

  - Demontaż istniejącej instalacji węzła grzewczego (do zaworu odcinającego i

wykonanie zaworu przy elewacji budynku),

  - Wyczyszczenie istniejącej nagrzewnicy wodnej kanałowej,

  - Dostawa i montaż zaworów równoważących węzła grzewczego,

  - Wymiana istniejącego węzła grzewczego wraz z niezbędną armaturą, orurowaniem i izolacją,

  - Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby ciśnieniowej i      protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących.

- Modernizacja instalacji odzysku ciepła:

4.1      Wyczyszczenie istniejących wymienników,

4.2      Wymiana istniejącej instalacji odzysku wraz z niezbędną armaturą (pompa,

zbiornik przeponowy, manometry, termometry, zawory odcinające), izolacją,

4.2      Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem próby ciśnieniowej.

- Modernizacja AKPiA:

5.1       Demontaż istniejącego AKPiA,

5.2       Wykonanie szafy sterowniczej wyposażonej w interfejs użytkownika

i oświetlenie serwisowe, zapewnieniajacej możliwości integracji z

systemem BMS poprzez protokół TCP/IP,

5.3       Dostawa i montaż elementów peryferyjnych,

5.4       Wymiana oprzewodowania,

5.5       Dostawa i wdrożenie oprogramowania,

5.6       Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem 48 godzinnego testu

funkcjonalności.

HEMODYNAMIKA

- Nawilżacz:

  - Wymiana elektrod, cylindra nawilżacza elektrodowego,

1.2     Rozruch urządzenia.

- Modernizacja instalacji chłodniczej w układzie:

  - Wymiana chłodnicy glikolowej,

  - Dostawa i montaż zaworów równoważących,

  - Wymiana istniejącego węzła chłodu wraz z niezbędną armaturą, orurowaniem i izolacją,

  - Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby ciśnieniowej i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących.

- Modernizacja instalacji grzewczej w układzie:

  - Wymiana nagrzewnicy wodnej,

  - Dostawa i montaż zaworów równoważących,

  - Dostawa i montaż przewodu zasilającego nagrzewnicy elektrycznej,

3.4     Wymiana istniejącego węzła cieplnego wraz z niezbędną armaturą, orurowaniem

i izolacją,

3.5     Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby

ciśnieniowej i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących.

- Modernizacja instalacji odzysku ciepła:

4.1      Wymiana wymienników,

4.2      Wymiana istniejącej instalacji odzysku wraz z niezbędną armaturą (pompa,

zbiornik przeponowy, manometry, termometry, zawory odcinające), izolacją,

4.2      Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem próby ciśnieniowej.

- Modernizacja wentylatorów:

  - Demontaż istniejących wentylatorów (nawiew, wywiew).

  - Przebudowa komór wentylacyjnych centrali.

  - Dostawa i montaż wentylatorów bezpaskowych (nawiew, wywiew).

- Modernizacja AKPiA;

6.1       Demontaż istniejącego AKPiA,

6.2       Wykonanie szafy sterowniczej wyposażonej w interfejs użytkownika

i oświetlenie serwisowe, zapewnianiającej możliwości integracji z

systemem BMS poprzez protokół TCP/IP,

6.3       Dostawa i montaż elementów peryferyjnych,

6.4       Wymiana oprzewodowania,

6.5       Dostawa i wdrożenie oprogramowania,

6.6       Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem 48 godzinnego testu

funkcjonalności.

ELEKTROFIZJOLOGIA

- Nawilżacz:

  - Wymiana elektrod, cylindra nawilżacza elektrodowego,

1.2     Rozruch urządzenia.

- Modernizacja instalacji chłodniczej w układzie:

  - Wymiana chłodnicy glikolowej,

  - Dostawa i montaż zaworów równoważących,

  - Wymiana istniejącego węzła chłodu wraz z niezbędną armaturą, orurowaniem i izolacją,

  - Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby ciśnieniowej i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących.

- Modernizacja instalacji grzewczej w układzie:

3.1     Wymiana nagrzewnicy wodnej,

3.2     Dostawa i montaż zaworów równoważących,

3.3     Dostawa i montaż przewodu zasilającego nagrzewnicy elektrycznej,

  - Wymiana istniejącego węzła cieplnego wraz z niezbędną armaturą, orurowaniem

i izolacją,

3.5     Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby ciśnieniowej i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących.

- Modernizacja instalacji odzysku ciepła:

4.1    Wymiana wymienników,

4.2    Wymiana istniejącej instalacji odzysku wraz z niezbędną armaturą (pompa,  zbiornik przeponowy, manometry, termometry, zawory odcinające), izolacją,

4.3    Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem próby ciśnieniowej.

- Modernizacja wentylatorów:

  - Demontaż istniejących wentylatorów (nawiew, wywiew).

  - Przebudowa komór wentylacyjnych centrali.

  - Dostawa i montaż wentylatorów bezpaskowych (nawiew, wywiew).

- Modernizacja AKPiA;

6.1       Demontaż istniejącego AKPiA,

6.2       Wykonanie szafy sterowniczej wyposażonej w interfejs użytkownika

i oświetlenie serwisowe, zapewnieniajacej możliwości integracji z

systemem BMS poprzez protokół TCP/IP,

6.3       Dostawa i montaż elementów peryferyjnych,

6.4       Wymiana oprzewodowania,

6.5       Dostawa i wdrożenie oprogramowania,

6.6       Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem 48 godzinnego testu

funkcjonalności.

§ 2

Termin realizacji

1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 5 (pięciu) miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia    robót  udokumentowany bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci „Protokołu odbioru  końcowego” wraz z uzyskanymi przez Wykonawcę wszystkimi odbiorami, dokumentacją powykonawczą instalacji, skompletowanymi certyfikatami i aprobatami    technicznymi.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami       współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami obowiązującymi w budownictwie, a także z Dokumentacją Budowlaną wyszczególnioną w  §1, oraz z ofertą.

4.   Dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji zadania spowodowane np. przyczynami zależnymi od Zamawiającego.

§3
Nadzór nad realizacją umowy

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:
Ze strony Zamawiającego:

- Marcin Niedziela – Kierownik Działu Inwestycji 4WSzK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, bud. 44, pok. Nr 11, we Wrocławiu, tel. 261-660-557, e-mail:  inwestycje@4wsk.pl,

- Roman Domański – Kierownik Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej 4WSzK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, bud. 44, pok. nr 8, we Wrocławiu, tel. 261-660-642,  e-mail: sur-bud@4wsk.pl;

- Gabriel Nadolny – inspektor nadzoru robót sanitarnych 4WSzK z P SP ZOZ, ul. Weigla 5, bud. 44, pok. nr 14, we Wrocławiu, tel. 261-660-647, e-mail: gnadolny@4wsk.pl;

- Jerzy Grzebyk – inspektor nadzoru robót elektrycznych 4WSzK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, bud. 44, pok. nr 14, we Wrocławiu,  tel. 261-660-647, e-mail: jgrzebyk@4wsk.pl;

- Henryk Lisowski – Kierownik BHP 4 WSzK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, bud.44,     pok.  nr  21,   we   Wrocławiu,   tel. 261-660-139,    e-mail:   bhp@4wsk.pl

-  Mieczysław Wojdyła – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 4WSzK z P SP ZOZ bud. nr 3, we Wrocławiu, tel. 261-660-796, e-mail: ippoz@4wsk.pl

-  Rafał Dębski – Specjalista ds. automatyki, wentylacji chłodnictwa 4 WSzK z P SPZOZ, ul. Weigla 5, bud. 44, pok. nr 10, we Wrocławiu, tel. 609-500-195, e-mail: sur-inst@4wsk.pl

Ze strony Wykonawcy :

Kierownikiem budowy będzie …………………………….. , posiadający uprawnienia

budowlane nr……………………. , przynależność do izby nr …………………………

# § 4
Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w maksymalnej wysokości netto …………………………………..; (słownie: …………………………………………………………/100) powiększone o podatek od towarów i usług VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa. Szacunkowa cena umowy brutto wynosi………………….(słownie:………………………………………………………/100)

- Wartość umowy jest wynikiem złożonej przez Wykonawcę oferty.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały w trakcie trwania umowy. Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych w miejsce zaplanowanych i skalkulowanych w ofercie a  nie wykonanych, które Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach umownego wynagrodzenia.

- Dopuszcza się wykonanie robót dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowy, opisie przedmiotu zamówienia  przy spełnieniu przesłanek Ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), co musi być poprzedzone niezwłocznym pisemnym poinformowaniem osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy o konieczności ich wykonania, w celu podjęcia przez niego działań zgodnych z przepisami Ustawy Prawa Zamówień Publicznych (PZP), celem udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe.

- Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanych robót jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy na podstawie wymaganych dokumentów, którymi są:

- zrealizowany „Harmonogram rzeczowo-finansowy”;

- sporządzone przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy, przy udziale Wykonawcy, protokoły: robót zanikających (ulegających zakryciu) protokoły prób szczelności instalacji i urządzeń technicznych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń;

- dokumentacja powykonawcza  w 3 egz. określona w § 9 niniejszej umowy.

- wymagane certyfikaty wyrobów i Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) na  wbudowane materiały i zastosowane technologie;

# § 5
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy…………………………………………………………………………… na     podstawie    faktury   VAT    i   przebiegać    będzie    w    sposób     następujący:

1) zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego „Harmonogramem rzeczowo- finansowym” z chwilą przyjęcia części robót przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy, „Protokołem odbioru etapowego”

2)   po   całkowitym   zakończeniu,   oraz   zgodnie   z   zaakceptowanym    przez

Zamawiającego  „Harmonogramem   rzeczowo-finansowym”  z   chwilą  przyjęcia

całości  robót  przez osoby uprawnione do  nadzoru  nad  przestrzeganiem realizacji

umowy,  „Protokołem  odbioru  końcowego”  wraz  z  dokumentacją powykonawczą

sporządzoną    w  3 egz.  na   bazie   wielobranżowych   Projektów    Wykonawczych

wyszczególnionych  w  §1 z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji

robót,  nieodstępującymi   w   sposób  istotny  od   zakresu   przedmiotu  zamówienia

obejmującymi  wszystkie  wykonane  roboty  zaakceptowane   przez   przedstawicieli

zespołu inspektorów nadzoru, o których mowa w  §3 ust.1;

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, 
z chwilą przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w ust. 1 pkt. 1) i 2), oraz  §9 ust.1 pkt. 1) - 5).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wg „Harmonogramu rzeczowo 
finansowego” w terminie:  do 60 dni od daty przyjęcia faktury.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 118 ze zm.) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno–prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191 ze zm.).

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy i wyznaczenia miejsca na teren placu budowy, przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, oraz po zarekomendowaniu polecenia zapłaty przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Pisemne powiadomienie o powstałych wadach w okresie zapewnienia przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi 
w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel…………………..................../ fax.……………… ………….…/email……………………………………..

- Dokonanie protokolarnego odbioru robót w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem w imieniu Zamawiającego, na nr fax 261 660 778, e mail: logistyka@4wsk.pl przez Wykonawcę o ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 10 dni.

- Zapewnienie przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, należytego frontu robót określonego 
w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym”.

- Wskazanie punktów poboru niezbędnych mediów.

- Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy 
i magazyny materiałowe.

§ 7

- Zamawiający informuje:

- Wjazd na teren szpitala odbywa się nieodpłatnie przez bramę nr 2 (przy kwiaciarni) po przekazaniu do Inwestora danych obejmujących wykaz pojazdów obsługujących inwestycję:

    - marka pojazdu,

    - numer rejestracyjny.

- Wjazd na teren budowy przez inne bramy niż wskazana, może odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Poruszanie się po drogach na terenie szpitala odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (tj. Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.).

- Parkowanie pojazdów obsługujących przedmiot realizowanej umowy odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Zezwala się na wykonywanie dokumentacji fotograficznej, która dotyczy zakresu robót objętego umową na zasadach określonych w §8 ust. 9, oraz §9 ust. 1 pkt 1.

- Ruch pracowników obsługujących przedmiot realizowanej umowy należy ograniczyć do terenu realizowanej budowy.

- Ochrona szpitala nie odpowiada za zabezpieczenie i ochronę terenu budowy.

# § 8
Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawi osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego:

- Oświadczenia o podjęciu obowiązków przez osoby pełniące podczas realizacji robót funkcję Kierownika budowy i kierownika robót budowlanych, uprawnienia budowlane tych osób oraz poświadczenie o przynależności do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,  przygotowanie zawodowe 
i praktyczne, wraz z oświadczeniem potwierdzającym odbycie właściwego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla tych osób.

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania branżowych robót.

- Zaktualizowany „Harmonogram rzeczowo finansowy” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy.

- Dokument potwierdzający ubezpieczenie placu budowy.

- Wykaz  samochodów  obsługujących  budowę  wraz  z  numerami  rejestracyjnymi.

- Trwałe  oddzielenie  i  oznakowanie  przez  Wykonawcę  w ramach  organizacji placu

budowy  części  obiektu objętego  przedmiotem  umowy  od pozostałych pomieszczeń

będących   w   użytkowaniu,   zabezpieczenie   przed  osobami   trzecimi,   utrzymanie

czystości  na  terenie  budowy  i  w  miejscu  składowania  materiałów rozbiórkowych.

- Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz organizacja we własnym zakresie kontenerowego zaplecza socjalno-bytowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wyznaczenie kierowników branżowych robót i kierownika budowy, który w sposób ciągły będzie nadzorował realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami.

- Protokolarne przyjęcie placu budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy 
i przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy w czasie 3 dni od dnia jego przekazania, „protokołem przekazania placu budowy”, wg. zaktualizowanego po zawarciu umowy „Harmonogramu rzeczowo-finansowego”.

- Prowadzić roboty ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach.

- Realizować przedmiot umowy czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

- Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, przed ich zastosowaniem i wbudowaniem, Wnioski  Materiałowe do zatwierdzenia wraz 
z wymaganymi certyfikatami wyrobów i Krajowymi Ocenami Technicznymi na planowane do wbudowania materiały i technologie.

- Równolegle z prowadzeniem robót realizacyjnych tworzyć dokumentację fotograficzną z wykonanych robót w celu przekazania jej osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać obszar budowy 
w należytym porządku, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie pozostałym częściom budynku i terenu kompleksu szpitalnego.

- Zgłaszać oraz sporządzać na bieżąco protokoły z realizacji przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego na:

1) roboty ulegające zakryciu (zanikające) roboty częściowe i kończące etapy,

2) montaż i odbiór urządzeń technicznych,

3) rozruch technologiczny,

4) próby szczelności instalacji,

- Usuwać w trybie pilnym, na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z osobami uprawnionymi do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, sposób usunięcia powstałych szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac.

- Niezwłocznie pisemnie poinformować osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem umowy w imieniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych.

- Transportować materiały na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający pracy szpitala.

- Pozostawić uprzątnięty teren budowy i zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji umowy.

- Zapewnić właściwą koordynacje robót między podwykonawcami.

- Wyprzedzająco i na co najmniej 7 dni wcześniej zgłaszać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, konieczność wyłączenia zasilania w media na okres przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonywanych instalacji w celu zawiadomienia użytkowników 
o   planowanych wyłączeniach,  nadzorować  i  koordynować  ich  wykonanie.

- Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przekazanie  osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy  w  imieniu  Zamawiającego  dokumentacji,  tj:

- Protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, etapowych oraz protokołu odbioru końcowego.

- Wyników   badań,   prób  i  sprawdzeń,   lub   innych  dokumentów,  jeżeli  w  trakcie realizacji  przedmiotu  umowy  zaszła  potrzeba ich wykonania ze względu na istotne znaczenie.

- Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu  do  porządku  zgodnego  ze stanem  zastanym  terenu  budowy  i terenu przyległego, a także dróg wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku korzystania z nich.

- Certyfikatów  wyrobów  i  Krajową  Ocenę  Techniczną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia  16 kwietnia  2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2016r, poz.1570 ) na wbudowane materiały i zastosowane technologie.

- Dokumentacji Powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, sporządzonej na bazie wielobranżowych Projektów Wykonawczych podanych w §1 z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji, obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w działalności szpitala w trybie niezwłocznym na własny koszt.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz innych wymaganych przepisami certyfikatów dla materiałów budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub z Krajową Oceną Techniczną, atesty higieniczne dopuszczających materiały do stosowania w obiektach służby zdrowia, certyfikaty CNBOP dla materiałów będących elementami ochrony p.poż., które będą załącznikami do protokołów odbioru.

- Wykonawca zapewni przebieg realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością oraz bez zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części użytkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia 
i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego.

- Szacowanie (wycena) robót zamiennych lub dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

- W przypadku zaistnienia zmian nieistotnych, Wykonawca we własnym zakresie opracuje rozwiązanie zamienne, uzyska akceptację właściwego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w terminie do 5 dni i przystąpi do ich realizacji.

- Wykonawca na własny koszt zobowiązuję się niezwłocznie wykonać roboty
nie objęte Umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa przed awarią, na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego.

- Wykonawca winien we własnym zakresie i na swój koszt chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą  wykonane przez siebie roboty do chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć roboty przed szkodami.

§ 9
Odbiory robót

1.  Odbiory robót (etapowy i końcowy) odbywać się będą zgodnie z opisem zawartym w Programie  Funkcjonalno Użytkowym,  przy  udziale  osób  uprawnionych  do  nadzoru  nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, w sposób następujący:

- odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających wszystkich branż na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”, które Wykonawca udokumentuje  wykonaną i przekazaną osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, dokumentacją fotograficzną w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż a które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

2) odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” części robót składających się na całość przedmiotu umowy, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

3) odbiór etapowy na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” części robót stanowiących całość technologiczną. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części robót osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, na 2 dni przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

4)	rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego”  instalacji technicznych i urządzeń po wykonaniu skuteczności ich działania, oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych i urządzeń technologicznych podlegających montażowi lub zasilanych energią elektryczną. Odbiór rozruchu technologicznego Wykonawca poprzedzi próbnym rozruchem trwającym min. 48 godz.

Wykonawca zgłasza gotowość do przeprowadzenia odbioru na 2 dni przed dokonaniem protokolarnego odbioru rozruchu technologicznego, przy jednoczesnym  powiadomieniu osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

5) 	odbiór instalacji i zainstalowanych urządzeń przewidzianych do montażu w ramach przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń wraz z dołączonymi wymaganiami, krajowymi ocenami technicznymi i certyfikatami. W związku z tym zostaną wykonane n/w czynności:

  - sprawdzenie   zgodności    wykonania   instalacji   z   dokumentacją wykonawcza i   przekazaną dokumentacją powykonawczą,

  - sprawdzenie zgodności dokumentacji systemu automatyki z założeniami przyjętymi dla ww. systemu,

  - porównanie sposobu wykonania wszystkich elementów instalacji z zasadami sztuki inżynierskiej,

  - sprawdzenie czy zapewniono wymagany dostęp do elementów instalacji dla celów eksploatacji i konserwacji,

  - sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,

  - sprawdzenie kompletności przekazanych instrukcji eksploatacji systemu,

  - sprawdzenie oznakowania wszystkich elementów systemu, oraz oznakowania kierunków przepływu mediów przez instalacje,

6) Kontrola działania instalacji, która zostanie rozpoczęta od kontroli pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, poprzez poszczególne układy aż do kompletnych instalacji i systemów. Bezwzględnie zostanie przeprowadzona symulacja stanów awaryjnych dla układu pod kątem zachowania w sytuacjach zagrożenia (np. utraty zasilania, awarii komponentów centrali, awarii instalacji)

7)  Pomiary kontrolne.

Celem pomiarów    kontrolnych    jest   sprawdzenie   czy   instalacja osiąga przyjęte parametry,  oraz  jest  w stanie zapewnić w trakcie  eksploatacji  spełnienie założonej funkcjonalności.

8) Odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po całkowitym   zakończeniu     wszystkich     robót    składających    się     na     przedmiot    umowy.

Do    odbioru    końcowego   Wykonawca    przygotuje     następujące      dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, rozruchu

technologicznego, odbioru urządzeń;

- certyfikaty,     krajowe     oceny    techniczne,    karty     gwarancyjne      urządzeń;

- protokół   z    pomiarów    skuteczności    działania   instalacji   klimatyzacyjnych

- protokoły szczelności zamontowanych instalacji,

- protokoły z pomiarów elektrycznych

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z programem zapewnienia jakości;

- instrukcje, protokoły przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej szpitala i przyszłych użytkowników, 3 egz. kompletnej wielobranżowej dokumentacji powykonawczej budowy z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmującej wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez   osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego. Wykonawca co najmniej 10 dni wcześniej pisemnie zgłasza osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, gotowość do odbioru końcowego, który odbędzie się przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz organów :

- przedstawiciela Zamawiającego;

- Głównego specjalisty/ Inspektora BHP i ppoż. 4WSzK z P SP ZOZ

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad  i usterek stwierdzonych  przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

9)  Odbiór     ostateczny     na     podstawie    „Protokołu    odbioru     pogwarancyjnego”

zorganizowanego  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  udzielonej na całość przedmiotu

umowy polegający na przeglądzie i odbiorze pogwarancyjnym zorganizowanym w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie  później niż do     ………………….

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę na wykonanie robót budowlanych nr ……..;

- „Protokół odbioru końcowego”;

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad  i usterek, stwierdzonych przy odbiorze

po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

10) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od zgłoszenia osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy ze strony Wykonawcy , Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej i obciążenie Wykonawcę kosztami.

11) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, lub braki w dokumentacji powykonawczej osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, mogą przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i dostarczenia kompletnej dokumentacji.

§10
Podwykonawstwo

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płacone w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury dowodów (oświadczenia i dowody zapłaty złożone  Zamawiającemu od podwykonawców lub dalszych podwykonawców zamówień na roboty budowlane informujące o zapłacie przez Wykonawcę wynagrodzenia im przysługującego) zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, a w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców na podstawie umów z Wykonawcą lub podwykonawcą, gdzie przez umowę o podwykonawstwo – rozumie się umowę 
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez podwykonawców, którzy zawarli  umowy 
o podwykonawstwo z Wykonawcą na zamówienia będącymi dostawami lub usługami,  z dalszymi podwykonawcami. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy podwykonawców realizujących zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy lub  sprzeciw do umowy podwykonawczej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

- jeżeli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową będzie  wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nieprzedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej  umowy  w  terminie  7  dni  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary  umownej.

- Przepisy  ust. 3-8  stosuje  się  odpowiednio do zmian  tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Przesłanką takiego działania Zamawiającego będą oświadczenia złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych  podwykonawców informujące o braku zapłaty przez Wykonawcę. Uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości wniesienia uwag i wyznaczy 8 dniowy termin (liczony od dnia doręczenia tej informacji) na ich wniesienie.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 13,  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. Złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy ma skutek spełnienia świadczenia przez Zamawiającego, albo

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 13.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego (powyżej 4 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Przepisy  niniejszego § nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

# § 11
Gwarancja

- Na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji:

- w terminie …….. miesięcy, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, oraz na wbudowane materiały 
i urządzenia niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów.

- jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi uzasadniona okoliczność (np. zmiana koncepcji, ilości itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zmniejszenia wielkości zamówienia bez konsekwencji dla Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania) i ma obowiązek ich usuwania na własny koszt  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia:

- serwis    gwarancyjny   dla   wykonanych   robót   i   w   trakcie   rękojmi,

- zapewnienie okresowych   przeglądów gwarancyjnych    zamontowanych    urządzeń wymaganych  przepisami  i  zaleceniami  producenta   przez  okres trwania gwarancji;

- w przypadku awarii / uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji w wyniku  ich normalnej eksploatacji, Wykonawca  jest  zobowiązany  usunąć  awarię /uszkodzenie urządzenia lub / i instalacji na każde wezwanie Zamawiającego,

- w przypadku   awarii / uszkodzenia  urządzeń lub / i instalacji  z winy Zamawiającego Wykonawca na  każde wezwanie Zamawiającego opracuje  wycenę usunięcia    awarii / uszkodzenia    urządzeń   lub / i  instalacji   i   przekaże   je  do zatwierdzenia  przez Zamawiającego.    Zamawiający    po    akceptacji  przedstawionej     wyceny    zleci Wykonawcy   usunięcie   awarii / uszkodzenia urządzenia lub / i instalacji w  ramach oddzielnego zlecenia. Wykonawca tym samym gwarantuje dalszy  bieg gwarancji  na wykonane prace i zamontowane urządzenia i instalacje.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do pilnowania i przestrzegania czasookresów wykonywania przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych określonych przepisami prawa budowlanego i zaleceniami producenta, bez wezwania przez Zamawiającego. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wszelkie dokumenty, protokoły z przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, celem prowadzenia dokumentacji ruchowej kompleksu i książki obiektów budowlanych.

- Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel/fax…………………………………………...……………………………… 
e mail:……………………................................................................................................

- Niniejsza   umowa  stanowi  dokument  gwarancyjny  w  rozumieniu  przepisów  K.C.

- Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

# § 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  7% wartości ceny ofertowej brutto tj. ……………….zł (słownie:………………………………………………………../100) 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej dla robót ogólnobudowlanych lub wniesionego w formie gotówki.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad 
z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

# § 13
Kary umowne

- Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości …….%. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczone za każdy dzień opóźnienia od terminu wykonania robót,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,

- 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §8 
ust. 5 oraz za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu ,, Harmonogramu rzeczowo-finansowego” według terminu określonego w §8 ust 1 pkt.4),

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamówień na roboty budowlane,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każde niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 21.

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 21 nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku  naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§14

Warunki odstąpienia, wstrzymania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, w szczególności w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

- w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym 
w §8 ust.5 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni terminy ustalone w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym”;

- jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze technologią oraz nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

- wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku 
i naruszanie warunków BHP w sposób rażący lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i „Harmonogramu rzeczowo-finansowego”, co nie daje pewności  wykonania umowy w określonym terminie.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia

zaniedbań z tytułu:

- nienależytego zabezpieczenia części budynku w której prowadzone są prace od pozostałej powierzchni użytkowanej;

- braku kierownika budowy (robót) na placu budowy,

- nieprzestrzegania zasad BHP, ppoż.,

- nieprzestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią, oraz sztuką budowlaną,

- nieuporządkowania  terenu   lub placu budowy oraz miejsca składowania materiałów,

- Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

- W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenie  przy  udziale  osób  uprawnionych  do  nadzoru  nad  przestrzeganiem

realizacji umowy w imieniu Zamawiającego protokołu inwentaryzacji  robót  w toku,

na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia  przerwanych  robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która

spowodowała odstąpienie od Umowy;

- sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na   terenie  placu  budowy

jest niezbędne;

- wezwanie osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w

imieniu Zamawiającego do  dokonania   odbioru wykonanych  robót w toku i  robót

zabezpieczających,

- do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy

o odbiorze.

§ 15

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. 
W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca również nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 295 z późn. zm.) ma zastosowanie.

§ 16

- Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po każdym odbiorze materiałów rozbiórkowych kserokopii wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973), natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać osobom  uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy.

- W okresie realizacji robót Wykonawca pokrywa koszty zużycia mediów komunalnych, których jednorazowe rozliczenie nastąpi do 7 dni od dnia opuszczenia przez niego terenu budowy:

- energia  elektryczna  – wg   stałego  ryczałtu  w  wysokości  30  zł   brutto   za   każdy

rozpoczęty  miesiąc liczony od daty przekazania terenu budowy.

- woda – wg stałego ryczałtu  w  wysokości  10 zł brutto  za  każdy rozpoczęty  miesiąc

liczony od daty przekazania terenu budowy.

§ 17

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone 
 w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy PZP, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich  danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 19

Zasady zachowania poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy -  w trakcie wykonywania przedmiotu umowy - wszelkich informacji, materiałów, dokumentów oraz danych osobowych należących do ZAMAWIAJĄCEGO oraz współpracujących z nim osób, uzyskanych przypadkowo lub  w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

- WYKONAWCA oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem się do zachowania w  tajemnicy opisanych wyżej danych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO w innym celu niż wykonanie Umowy.

§ 20

Wszelkie  ewentualne  spory  pomiędzy   stronami   rozstrzygane  będą  polubownie, a w przypadku    nie   dojścia   do   porozumienia,  poddane    zostaną   rozstrzygnięciu  Sądu.

§ 21

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia: zatrudnienia zadeklarowanej w ofercie liczby osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę do realizacji niniejszej umowy (o ile zdeklarował w załączniku nr 1 do SIWZ - zgodnie z ofertą Wykonawcy) oraz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, którymi Wykonawca dysponuje zgodnie z wymogami Rozdziału V SIWZ:

- oświadczenia o zatrudnieniu osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopię umowy o pracę zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1781).

- pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                             ZAMAWIAJĄCY:

………………………….                                                  …………………………..