# PROJEKT  UMOWY			Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia)

# Umowa nr .......................39/Log/2011

Zawarta w dniu  .............................2011 r.  we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław , ul. R. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

Zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy , nr KRS: 0000016478

Reprezentowanym przez:

Komendanta – płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

### ...................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez:

##### ..................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) o wartości poniżej 4 845 000 EURO.

§ 1

1.  Przedmiotem zamówienia jest :

Zadanie Nr 1

Modernizacja lądowiska  dla śmigłowców ratunkowych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Zadanie Nr 2

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w oparciu i zgodnie z dokumentacją opracowaną przez: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROEKOBUD, 50-234 WROCŁAW, ul. Słowiańska 33/2,  w której skład wchodzą:

- Projekt Budowlany „Przebudowa istniejącej płyty lądowiska śmigłowców ratownictwa medycznego wraz z jej odwodnieniem w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu , ul. Weigla 5, Dz. nr ½, AM-12, obręb Gaj”

- Projekty Wykonawcze „Przebudowa istniejącej płyty lądowiska śmigłowców ratownictwa medycznego wraz z jej odwodnieniem w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu , ul. Weigla 5, Dz.  nr ½, AM-12, obręb Gaj” branży:

- architektonicznej,

- elektrycznej,

- sanitarnej,

- Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.   Przedmiary robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

4.   Specyfikacje Techniczne branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

oraz zgodnie z opracowaną przez Sekcję Planowania i Przygotowania Robót  4WSK z P SP ZOZ Ogólną Specyfikacją Techniczną Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

§ 2

1.  Wykonawca zrealizuje roboty budowlane tj. Zadanie Nr 1 – do 30 lipca 2011r. i uzyska pozwolenie na użytkowanie do 30 września 2011r.

2.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót budowlanych

udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci Protokołu końcowego wraz ze     złożonymi wszystkimi kompletnymi odbiorami, dokumentacją powykonawczą, certyfikatami, aprobatami technicznymi i pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez właściwy organ nadzoru budowlanego na wniosek Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przed oraz w czasie realizacji umowy do ograniczenia

przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

§ 3

Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

- ze strony Zamawiającego  -  p. Urszula Krokosz, tel. 76 60 548 oraz inspektorzy nadzoru

inwestorskiego poszczególnych branż,

ze strony Wykonawcy - kierownik budowy  -  ........................................ tel. ........................

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania

robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentują inspektorzy nadzoru inwestorskiego z branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

- Zamawiający deleguje swojego przedstawiciela do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie

ustaleniami Prawo Budowlane oraz do rozstrzygnięć spraw związanych z realizacją zadania

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości max.

..................................... zł netto (słownie złotych: ...........................................................................

..........................................................................................................................................................)
powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa.

- Wartość umowy brutto wynosi  ................................... zł.

(słownie złotych; .................................................................................................................).

Wartość umowy jest wynikiem rozliczenia kosztorysowego a powstała na podstawie  dokonanych             i określonych przez Zamawiającego przedmiarów  oraz  stawek roboczogodzin i ceny wbudowanych  materiałów w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy i tak :

-        stawka          rb-g          :              ........... ;

-        kosztów pośrednich     :             ........... ;

-        zysk                              :               ........... ;

ceny materiałów zgodne ze złożonym kosztorysem ofertowym.

- Ostateczna wartość wynagrodzenia ze względu na sposób rozliczenia zamówienia –

Obmiarowego kosztorysami  powykonawczymi -  zostanie ustalona na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i składniki cenotwórcze określone w pkt. 2.

Ostateczna wartość zadań  nie  może przekraczać wartości umowy określonej w pkt 1.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych, kosztorysowych na wszystkie wykonane

roboty, wbudowane materiały, w trakcie trwania umowy. Wartość umowy nie może ulec zwiększeniu, jak również nie mogą wystąpić roboty dodatkowe zwiększające jej wartość. Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych - wcześniej nie zaplanowanych - w miejsce nie wykonanych a skalkulowanych w ofercie

- Wartość robót skalkulowanych w ofercie a faktycznie nie wykonywanych stanowić będzie

podstawę robót zamiennych, co jednak nie może powodować zwiększania wartości umowy. Roboty nie wykonane mogą też zmniejszyć zakres robót i jednocześnie wartość umowy.

- Podstawą rozliczenia wykonanych robót jako rozliczenia ostatecznego jest:

a)	zrealizowany harmonogram robót i finansowania;

b)	sporządzone i odebrane protokoły: robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowych oraz bezusterkowego odbioru końcowego;

c)	przyjęte kosztorysy powykonawcze złożone po zakończeniu zadania;

d)	dokumentacja powykonawcza określona w § 7 niniejszej umowy.

- Protokół odbioru końcowego musi być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty

techniczne na użyte materiały, technologie oraz dokumentację powykonawczą. Brak w/w wymaganych dokumentów stanowi przeszkodę do sporządzania protokołu odbioru końcowego.

- Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie potrzeba wykonania robót dodatkowych to

rozliczenie tych nastąpi wg Wskaźników kosztotwórczych określonych w §4. Roboty dodatkowe oraz ich wartość będzie potwierdzona odrębną umową.

§ 5

    - Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy

w banku .......................................................................................    na podstawie faktury VAT

- w ujęciu miesięcznym oraz zgodnie z „harmonogramem robót i finansowania” i „Tabelą elementów skończonych” zaakceptowaną przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót protokołem odbioru      częściowego.

Miesięczna płatność wg „harmonogramu robót i finansowania” poparta ma być każdorazowo kartą   obmiaru i kosztorysem powykonawczym

b )   po zakończeniu realizacji zakresu  zadania oraz zgodnie z „harmonogramem robót i finansowania”

i „Tabelą elementów skończonych” zaakceptowaną przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót

protokołem odbioru etapowego po całkowitym zakończeniu zadania zgodnie z „harmonogramem

robót i finansowania” i  „Tabelą elementów skończonych” zaakceptowaną przez Zamawiającego z

chwilą przyjęcia robót  „protokołem odbioru końcowego” popartego kartą obmiaru i kosztorysem

powykonawczym, dokumentacją powykonawczą na wszystkie wykonane roboty zaakceptowane

przez przedstawiciela Zamawiającego, po odbiorze końcowym stwierdzonym bezusterkowym

„protokołem odbioru końcowego” przez Komisję Szpitala  wyznaczonej rozkazem Komendanta,

z czego  Zamawiający wypłaci do 90% wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy  o którym

mowa w  § 4, a 10% zatrzyma do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

2. Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, z chwilą przyjęcia faktury przez uprawnioną do nadzoru na realizacją umowy

3. Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia

wymogów określonych w §5 pkt. 1 a), b), c)  oraz  §7 pkt. 1 a) , b), c), d), e), f)

4.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni   od daty przyjęcia przez

Zamawiającego faktury.  `Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego

5.  Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo       naliczania odsetek ustawowych.

§ 6

Zamawiający zobowiązany jest:

- Przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od zawarcia umowy.

- Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową;

- Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach pisemnie w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel./fax  ....................................................

- Dokonać protokolarnego odbioru robót wymienionych w §7 w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę faksem na nr .............................. o ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 7 dni.

- Sprawdzić przedstawione przez Wykonawcę obmiary wykonanych robót oraz kosztorysy powykonawcze w ciągu 7 dni.

- Zapewnić należyty front robót określony w „harmonogramie robót i finansowania”

- Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy.

- Zamawiający wskaże punkty poboru niezbędnych mediów, a Wykonawca na własny koszt zorganizuje przyłącza i ich opomiarowanie i ureguluje należności po zakończeniu zadania.

Wykonawca zobowiązany jest :

  - Przed przystąpieniem do robót:

Przedstawić Zamawiającemu:

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- szczegółowy „harmonogram robót i finansowania”

- „Tabelę elementów skończonych” na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego w oparciu o „harmonogram robót i finansowania” i uzyska akceptacje Zamawiającego

- Dokonać wydzielenia - zabezpieczenia remontowanego obiektu od obiektów będących w użytkowaniu zapewniającego utrzymanie czystości, spełniającego wymogi przepisów BHP

- Wydzielić plac budowy, miejsce składowania materiałów oraz gruzu i materiałów rozbiórkowych oraz zaplecze socjalno-bytowe na bazie własnych kontenerów.

- Wykonać na swój koszt podłączenia zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii lub przedstawić kalkulację poboru energii elektrycznej, wody dla wykonania przedmiotowego zadania. Miejsce przyłącza wskaże Zamawiający w protokóle przekazania placu budowy.

- Wyznaczyć kierownika robót (budowy) będącego w sposób ciągły nadzorującym realizację robót.

- Przejąć protokolarnie plac budowy.

B.      W czasie prowadzonych robót:

    - Przestrzegać szczegółowych warunków robót opracowanych w  ogólnej Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej integralną część umowy.

    - Roboty prowadzić ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa       Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach Specyfikacji

Technicznej branżowych,  Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych, przekazanego  projektu budowlanego i projektach wykonawczych, realizować czasowo

i rzeczowo zgodnie z przyjętym „harmonogramem robót i finansowania” i „Tabelą elementów

skończonych”

    - Stosować materiały, urządzenia wyposażenie spełniające wymogi zawarte w założeniach

Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać aprobaty techniczne i certyfikaty na wbudowane materiały,

    - Przeprowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać rejon budowy w należytym porządku, zapewniającym pozostałym częściom obiektu jego normalne funkcjonowanie.

    - Zgłaszać roboty zanikowe, roboty kończące etapy i zakończenie realizacji umowy zgodnie z postanowieniami Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

    - Powstałe szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usuwa w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z Zamawiającym sposób ich usunięcia.

    - Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w celu podjęcia działań przez Zamawiającego w myśl obowiązujących procedur i zapisów niniejszej umowy.

    - Dokonywać transportu materiałów na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający prace szpitala.

    - Pozostawić teren budowy w stanie „wyjściowym” uprzątnięty.

10. Dokonać obmiarów powykonawczych przy nadzorze Zamawiającego.

11.  Zapewnić właściwe koordynacje robót wykonywanych przez podwykonawców.

12. Wbudowywać materiały, urządzenia posiadające wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z założeniami

inwestycji i Ogólnej Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

13. Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji tj:

- protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających

- protokołów odbiorów częściowych, etapowych i końcowych

- wyników badań, prób i sprawdzeń,

- oświadczeń kierownika budowy o: doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie korzystania - ulicy, przyległego terenu

- aprobat technicznych (deklaracji zgodności) oraz certyfikatów na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów

- opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie

- Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie z należytą starannością.
W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, którego wynikiem może być zakłócenie działalności szpitala, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń.

§ 7

1. Odbiór robót odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego:

a)	odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

- na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”

- dla robót zanikających (ulegających zakryciu) wszystkich branż, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz. przed protokolarnym dokonaniem odbioru

b)	odbiór częściowy

- na podstawie „Protokołu odbioru częściowego”

- dla części robót składających się na całość zadania, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części zadania. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godzin przed protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego

c)	odbiór etapowy

- na podstawie „Protokołu odbioru etapowego”

-	dla części robót stanowiących całość technologiczną. Gotowość danego etapu robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz. przed dokonaniem odbioru etapowego

d)   odbiory instalacji

- na podstawie prób instalacji i urządzeń technicznych oświetlenie płyty lądowiska, oświetlenie nawigacyjne, system odwodnienia płyty lądowiska – Próby  instalacji powinny obejmować w szczególności: instalacje j.w.

      - odbiór urządzeń przewidzianych dla zadania na podstawie protokołu odbioru wraz z dołączonymi wymaganiami, aprobatami, certyfikatami. Odbiór urządzeń i opracowania protokołu odbioru nie może nastąpić później niż odbiór końcowy

f)   odbiór końcowy

- na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”

-	po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów etapowych ,

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne

- książki obmiarów (oryginały)

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości

- 2 egz dokumentacji powykonawczej budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wykonawca opracuje mapę powykonawczą mapę sytuacyjno-wysokościową, przekaże do Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu ul. Obornicka 128, a Zamawiającemu przedłoży potwierdzenie przekazania operatu geodezyjnego wraz z 1 egz. Mapy powykonawczej

- kosztorys powykonawczy

Wykonawca zgłasza odbiór końcowy zamawiającemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy.

Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, użytkownika oraz organów nadrzędnych:

- przedstawiciela Zamawiającego

- Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej

- Przedstawiciela Wojskowej Delegatury Ochrony PPOŻ, Wrocław ul. Gajowicka 118

- Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ

- Przedstawiciela PIP, Wrocław

- Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję

g)	odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji

- dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do ...............................

- na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego”

Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę o wykonaniu robót budowlanych

- protokół odbioru końcowego obiektu

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek, wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni,

Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a kosztami obciążyć  Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 8

- Na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi:

  - w terminie 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg §7.

  - jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi uzasadniona okoliczność (np. zmiana koncepcji ilości itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zmniejszenia wielkości zamówienia bez konsekwencji dla Zamawiającego

  - Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, instalacje wod.-kan., instalacje elektryczne,)

Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Gwarancja na realizację robót budowlanych i wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru końcowego i złożenia wymaganych dokumentów

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny. Czas usunięcia usterek do 24 godzin od chwili zgłoszenia. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax   ......................................................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.

- Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 9

      - Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w wysokości  3 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ............................... zł

(słownie: .................................................................) w formie ..........................................

2.  Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 10

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji zadania  – liczone za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,

  - sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na Placu jest niezbędne,

  - wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 11

- Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający

w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  - opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni

terminy ustalone w harmonogramie robót i finansowania;

  - wykonywania robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywania porządku  i naruszania

warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Umowy lub gdy nie przestrzega  terminów realizacji umowy i harmonogramu robót i finansowania, co nie daje pewności wykonania umowy w określonym terminie.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

    - nie zabezpieczenia należytego obiektu budowlanego

- braku kierownika robót (budowy) na placu budowy,

    - nie przestrzegania zasad BHP, p.poż.,

    - nie przestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią,

    - nie uporządkowania terenu budowy lub placu – składu materiałów,

    - transportu materiałów, gruzu niezgodnego z zapisami Ogólnej Specyfikacji Technicznej Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  i Specyfikacjami Technicznymi branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy. W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

( 12

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

( 13

1. Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził materiały rozbiórkowe wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

- Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii elektrycznej ,

- Woda – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru wody x stawka za m3 wody płacona przez Szpital.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej.

§ 15

    - Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.

    - Integralną częścią umowy jest:

    - Ogólna Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

    - Specyfikacje Techniczne branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

-  oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 16

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                          ZAMAWIAJĄCY

.........................................	     	                                                    	..............................................

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr  39/Log./2011 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

......................................................

podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy