# PROJEKT  UMOWY		                             	           Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia)

# Umowa nr ............25/Log/2012

Zawarta w dniu  .............................2012r.  we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław , ul. R. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

Zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy , nr KRS: 0000016478

Reprezentowanym przez:

Komendanta – płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

### ...................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez:

##### ..................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości poniżej 5 000 000 EURO.

§ 1

1.  Przedmiotem zamówienia jest :

Odbudowa tarasów, balkonów wraz z wymianą systemów odwadniania połaci dachowych  w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką  SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857, Zadanie inwestycyjne  Nr 231610/4WSKzP

określonego jako:

ETAP II

Odbudowa tarasów, balkonów części II i IV budynku Nr 1 wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w  trakcie rękojmi

Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie na podstawie i zgodnie z dokumentacją opracowaną przez 4WSK zP SP ZOZ we Wrocławiu tj.

- Przedmiarami  robót  branży ogólnobudowlanej

- Ogólną  Specyfikacją Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Szczegółowymi  Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

§ 2

- Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie 150 dni od dnia zawarcia Umowy

Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, lecz

jednak nie później jak w terminie 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego

placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót budowlanych udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci „Protokołu odbioru końcowego” wraz ze złożonymi wszystkimi kompletnymi odbiorami, dokumentacją powykonawczą, certyfikatami, aprobatami technicznymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego  przed, oraz w czasie realizacji umowy.

§ 3

Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

- ze strony Zamawiającego  -  p. Urszula Krokosz, tel. 76 60 548 oraz branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

ze strony Wykonawcy - kierownik budowy  -  ........................................ tel. ........................

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentuje inspektor nadzoru inwestorskiego z branży ogólnobudowlanej.

- Zamawiający deleguje swojego przedstawiciela do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie ustaleniami Prawa Budowlanego oraz do rozstrzygnięć spraw związanych z realizacją zadania.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości max. ........................... zł netto (słownie złotych: ...............................................................................................................................................................................)
powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa.

- Wartość umowy brutto wynosi  ................................... zł. (słownie złotych:.........................................................).

Wartość umowy jest wynikiem rozliczenia kosztorysowego, a powstała na podstawie  dokonanych i określonych przez Zamawiającego przedmiarów  oraz  stawek roboczogodzin i cen wbudowanych  materiałów łącznie z doliczonymi kosztami zakupu materiałów w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy i tak :

-        stawka          rb-g         	 :   ........... ;

-        kosztów pośrednich (R, S)      :   .......... ;

-        zysk (R, S, Kp(R), Kp(S))           :   ........... ;

ceny materiałów zgodne ze złożonym kosztorysem ofertowym.

- Ostateczna wartość wynagrodzenia ze względu na sposób rozliczenia zamówienia – obmiarowego  kosztorysami  powykonawczymi -  zostanie ustalona na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i składniki cenotwórcze określone w pkt. 2. Ostateczna wartość zadań  nie  może przekraczać wartości umowy określonej w pkt 1.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych, kosztorysowych na wszystkie wykonane roboty, wbudowane materiały w trakcie trwania umowy. Wartość umowy nie może ulec zwiększeniu, jak również nie mogą wystąpić roboty dodatkowe zwiększające jej wartość. Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych - wcześniej nie zaplanowanych w miejsce nie wykonanych, a skalkulowanych w ofercie.

- Wartość robót skalkulowanych w ofercie, a faktycznie nie wykonywanych stanowić będzie podstawę robót zamiennych, co jednak nie może powodować zwiększania wartości umowy. Roboty nie wykonane mogą też zmniejszyć zakres robót i jednocześnie wartość umowy.

- Podstawą rozliczenia wykonanych robót jako rozliczenia ostatecznego jest:

a)	zrealizowany harmonogram robót i finansowania;

b)	sporządzone i odebrane protokoły: robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowych oraz bezusterkowego odbioru końcowego;

c)	przyjęte kosztorysy powykonawcze złożone po zakończeniu zadania;

d)	dokumentacja powykonawcza określona w § 8 niniejszej umowy.

- „Protokół odbioru końcowego” musi być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały, technologie oraz dokumentację powykonawczą. Brak w/w wymaganych dokumentów stanowi przeszkodę do sporządzania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

    - Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w banku …………………………………………………………………………………. na podstawie faktury VAT

- w ujęciu miesięcznym oraz zgodnie z „harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „protokołem odbioru częściowego”.

Miesięczna płatność wg „harmonogramu robót i finansowania” poparta ma być każdorazowo kartą obmiaru i kosztorysem powykonawczym

- po zakończeniu realizacji zakresu  zadania oraz zgodnie z „harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „protokołem odbioru częściowego”

    - po całkowitym zakończeniu zadania oraz zgodnie z „harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „protokołem odbioru końcowego” popartego kartą obmiaru i kosztorysem powykonawczym, dokumentacją powykonawczą na wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego po odbiorze końcowym stwierdzonym bezusterkowym „protokołem odbioru końcowego”

    - Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, z chwilą przyjęcia faktury przez osobę uprawnioną do nadzoru na realizacją umowy.

    - Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w §5 pkt. 1 a), b), c)  oraz  §8 pkt. 1 a) , b), c)

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego

5.  Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek

ustawowych.

§ 6

Zamawiający zobowiązany jest:

- Przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową;

- Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach pisemnie w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel./fax  ....................................................

- Dokonać protokolarnego odbioru częściowego robót zgodnie z §8 w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę faksem na nr .............................. o ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 7 dni.

- Sprawdzić przedstawione przez Wykonawcę obmiary wykonanych robót oraz kosztorysy powykonawcze w ciągu 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia ich przyjęcia przez Zamawiającego.

- Zapewnić należyty front robót określony w „harmonogramie robót i finansowania”

- Wskazać punkty poboru niezbędnych mediów na czas realizacji robót.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest :

  - Przed przystąpieniem do robót, jednak nie później jak w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Przedstawić Zamawiającemu;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- harmonogram robót i finansowania

1.  Dokonać wydzielenia części obiektu objętego przedmiotem zamówienia  od pozostałych będących

w użytkowaniu, zabezpieczyć przed osobami trzecimi, utrzymać czystość na terenie budowy oraz spełniać

wymogi przepisów BHP

- Wydzielić plac budowy, miejsce składowania materiałów oraz gruzu i materiałów rozbiórkowych oraz zaplecze

socjalno-bytowe na bazie własnych kontenerów.

3.  Wykonać na swój koszt podłączenia zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii

lub przedstawić kalkulację poboru energii elektrycznej, wody dla wykonania przedmiotowego zadania.

Miejsce przyłącza wskaże Zamawiający w protokóle przekazania placu budowy.

    - Wyznaczyć kierownika robót (budowy) będącego w sposób ciągły nadzorującym realizację robót.

    - Przejąć protokolarnie plac budowy i w czasie 3 dni roboczych przystąpić do realizacji przedmiotu umowy .

B.      W czasie prowadzonych robót:

    - Przestrzegać szczegółowych warunków robót opracowanych w Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część umowy.

    - Roboty prowadzić ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach Specyfikacji Technicznych, realizować czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym „harmonogramem robót i finansowania”

    - Stosować materiały, urządzenia, wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Specyfikacjach Technicznych.

W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać aprobaty techniczne i certyfikaty na wbudowane materiały.

    - Przeprowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać rejon budowy w należytym porządku, zapewniającym pozostałym częściom obiektu jego normalne funkcjonowanie.

    - W trakcie prowadzenia robót dokonać zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych pod tarasami, znajdujących się tam urządzeń i zmagazynowanych materiałów narażonych na zalanie podczas opadów atmosferycznych oraz stolarki okiennej w obrębie prowadzonych robót.

    - Zgłaszać roboty zanikowe, częściowe i zakończenie realizacji umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych.

    - Powstałe szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z Zamawiającym sposób ich usunięcia.

    - Niezwłocznie, poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, w celu podjęcia działań przez Zamawiającego w myśl obowiązujących procedur.

    - Dokonywać transportu materiałów na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający prace szpitala.

    - Pozostawić uprzątnięty teren budowy zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem

do realizacji przedmiotu umowy.

11. Dokonać obmiarów powykonawczych przy nadzorze Zamawiającego.

12.  Zapewnić właściwą koordynację robót.

13.  Wbudowywać materiały, urządzenia posiadające wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z założeniami

Specyfikacji Technicznych.

14.  Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji tj.:

- protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających

- protokołów odbiorów częściowych i końcowych

- wyników badań, prób i sprawdzeń,

## oświadczeń kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu

## przyległego a także ulicy w przypadku korzystania z niej

- aprobat technicznych (deklaracji zgodności) oraz certyfikatów na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów

- opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie.

15.  Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie z należytą starannością.

W razie wystąpienia zaniedbań, nie zabezpieczenia pomieszczeń w obrębie prowadzonych robót objętych

przedmiotem umowy, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, której wynikiem będzie

zakłócenie działalności szpitala, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia powstałych ewentualnych

szkód na koszt własny.

§ 8

1.  Odbiór robót odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego:

a)	odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

- na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”

- dla robót zanikających (ulegających zakryciu), które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz. przed protokolarnym dokonaniem odbioru,

b)	odbiór częściowy

- na podstawie „Protokołu odbioru częściowego”

- dla części robót składających się na całość zadania, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części zadania. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godzin przed protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego,

c)   odbiór końcowy

- na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”

-	po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne

- książki obmiarów (oryginały)

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości

- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót

- kosztorys powykonawczy

Wykonawca zgłasza odbiór końcowy zamawiającemu pisemnie co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy.

Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, oraz Komisję powołaną zarządzeniem Komendanta 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu tj.:

- przedstawiciela Zamawiającego

- Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ

- Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas komisyjnego odbioru końcowego

d)	odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji

- dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do ...............................

- na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego”

Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę o wykonaniu robót budowlanych

- protokół odbioru końcowego obiektu

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym

      - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek, wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

Czas usunięcia usterek wynikłych w trakcie realizacji robót i okresie gwarancji do 3 dni roboczych od chwili

zgłoszenia.

§ 9

- Na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji:

  - w terminie 60 miesięcy, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg §8

  - jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi uzasadniona okoliczność (np. zmiana metrażu itp.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zmniejszenia wielkości zamówienia bez konsekwencji dla Zamawiającego

  - Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji elektrycznej zewnętrznej, instalacji odprowadzenia wód opadowych, zalania). Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Gwarancja na realizację robót budowlanych i wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru końcowego i złożenia wymaganych dokumentów

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione, w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax .........................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.

- Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1.   Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

3 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ............................... zł (słownie: .................................................................)

w formie .............................................................

2. Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 11

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji zadania  – liczone za każdy dzień

opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

- 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §2 pkt. 1 oraz za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu harmonogramu według terminu z §7 A tiret 3.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,

  - sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na Placu jest niezbędne,

  - wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 12

- Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  - w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym w §2 pkt.1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

  - opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni terminy ustalone w harmonogramie robót i finansowania;

  - jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze Specyfikacjami

technicznymi i technologią i nie gwarantuje wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością

d)  wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku i naruszanie warunków BHP

w sposób rażący, gdy narusza zapisy Specyfikacji Technicznych, umowy lub gdy nie przestrzega

terminów realizacji umowy i harmonogramu robót i finansowania, co nie daje pewności wykonania

umowy w określonym terminie.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

    - nie zabezpieczenia należytego remontowanego obiektu

- braku kierownika robót (budowy) na placu budowy,

    - nie przestrzegania zasad BHP, ppoż.,

    - nie przestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią,

    - nie uporządkowania terenu budowy lub placu – składu materiałów,

    - transportu materiałów, gruzu niezgodny z zapisami Specyfikacji Technicznych

Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy. W przypadku wstrzymania robót powyżej       5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

( 13

      - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

      - Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

( 14

1. Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził materiały rozbiórkowe wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

- Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii elektrycznej

- Woda – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru wody

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej.

§ 16

    - Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.

    - Integralną częścią umowy są:

- Ogólna  Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 17

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                                               ZAMAWIAJĄCY

.........................................	     	                                	..............................................

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu ograniczonym nr   25/Log./2012 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

......................................................

podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy