SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7660119, faks 071 7660630.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.4wsk.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO WRAZ Z REALIZACJĄ ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ MODERNIZACJA REZERWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I SYSTEMU CIEPLNEGO - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALA (91314).

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 1 a) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na przebudowę kotłowni szczytowej wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( min 1x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta b) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - na wymianę rurarzu centralnego ogrzewania i zaworów odcinających piwnicach ( po istniejącej trasie) w budynku nr 2 wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1x roku) zgodnie z zaleceniami producenta c) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - na wymianę rurarzu centralnego ogrzewania i zaworów odcinających piwnicach ( po istniejącej trasie) w Budynku nr 3 wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1x roku) zgodnie z zaleceniami producenta d) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - na wymianę rurarzu ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji i zaworów odcinających piwnicach ( po istniejącej trasie) w obrębie Zakładu Patomorfologii i Krwiodawstwa w Budynku nr 3 wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1x roku) zgodnie z zaleceniami producenta Zadanie nr 2 a) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przebudowy kotłowni Bazy Zaopatrzenia Medycznego wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1 raz w roku) zgodnie z zaleceniami producenta b) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przebudowy sieci zewnętrznej i instalacji wewnętrznej c.o. Bazy Zaopatrzenia Medycznego wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1 raz w roku) zgodnie z zaleceniami producenta.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 74.14.21.20-3, 45.11.11.00-9, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.31.10.00-0, 45.31.21.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.23.12.10-0.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu min. 2 robót budowlanych o podobnym charakterze (robót branży sanitarnej w obiektach użyteczności publicznej) z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, o wartości min. 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) każda w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dotyczy całości przedmiotu zamówienia (dla Zadania nr 1 min. 1 roboty budowlanej o wartości min. 800.000,00 zł., dla Zadania nr 2 min. 1 roboty budowlanej o wartości min. 800.000,00 zł.).Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia.
* **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do celów projektowych i realizacyjnych bez ograniczeń w zakresie architektury, instalacji cieplnych i wodnych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia.
* **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 800 000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP - dotyczy całości przedmiotu zamówienia (dla Zadania nr 1 w wysokości min. 400.000,00 zł., dla Zadania nr 2 w wysokości min.400.000,00 zł.). Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

* wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
* oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.6) INNE DOKUMENTY**

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powinien załączyć do oferty: 1. Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ. 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmujący poszczególne etapy projektowania i realizacji robót budowlanych, który będzie stanowić załącznik do umowy 4. Wypełniony wzór umowy załączony jako Załącznik Nr 3a, 3b do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3a i 3b, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu: 1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio. 2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy. W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych - jeżeli Zamawiający przewidział) 4. Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć brak zgody użytkowników na udostępnienie pomieszczeń sąsiednich i na przyległych kondygnacjach, w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych. 5. Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć: - brak możliwości jednoczesnego wyłączenia zasilania części obiektów szpitalnych z istniejących przyłączy na czas przepięcia do nowych, - konieczność zabezpieczenia dróg dojazdowych do użytkowników i dla dostawców poruszających się transportem o znacznych gabarytach oraz zapewnienia dróg ppoż. 6. Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który mogą wpłynąć warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych w tym ulewne, długotrwałe deszcze i porywiste wiatry przekraczające prędkość 50m/s, temperatury poniżej 5º C . 7. Konieczność rozszerzenia zakresu prac konstrukcyjnych spowodowanego niemożliwym do przewidzenia stanem technicznym elementów konstrukcyjnych budynków w obrębie realizowanego zadania, powodującego zagrożenie utraty statyki budowli a w konsekwencji katastrofy budowlanej. 8. Aneksowanie warunków umowy tj. § 7 Warunki i podstawa płatności w wyniku zmiany współczynnika Po, na podstawie którego obliczona jest wysokość środków publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 9. Zmiana technologii wykonania robót 10. Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć okres oczekiwania na sprawdzenie przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę Koncepcji wraz z określeniem bilansu kosztów, oraz wybór zaproponowanego wariantu kotłowni ekonomiczne uzasadnionej a w następstwie tego wyboru na zakup, dostawę i montaż urządzeń kotłowych

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)** **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** www.4wsk.pl  
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z P SP ZOZ we Wrocławiu ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 27.08.2013 godzina 10:00, miejsce: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z P SP ZOZ we Wrocławiu ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław budynek Wydziału Administracji Ogólnej pok. nr 18.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**CZĘŚĆ Nr:** 1 **NAZWA:** Zadanie 1.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 1 a) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na przebudowę kotłowni szczytowej wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( min 1x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta b) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - na wymianę rurarzu centralnego ogrzewania i zaworów odcinających piwnicach ( po istniejącej trasie) w budynku nr 2 wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1x roku) zgodnie z zaleceniami producenta c) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - na wymianę rurarzu centralnego ogrzewania i zaworów odcinających piwnicach ( po istniejącej trasie) w Budynku nr 3 wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1x roku) zgodnie z zaleceniami producenta d) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - na wymianę rurarzu ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji i zaworów odcinających piwnicach ( po istniejącej trasie) w obrębie Zakładu Patomorfologii i Krwiodawstwa w Budynku nr 3 wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1x roku) zgodnie z zaleceniami producenta.
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 74.14.21.20-3, 45.11.11.00-9, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.31.10.00-0, 45.31.21.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.23.12.10-0.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2014.
* **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr:** 2 **NAZWA:** Zadanie 2.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 2 a) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przebudowy kotłowni Bazy Zaopatrzenia Medycznego wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1 raz w roku) zgodnie z zaleceniami producenta b) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przebudowy sieci zewnętrznej i instalacji wewnętrznej c.o. Bazy Zaopatrzenia Medycznego wraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( przynajmniej 1 raz w roku) zgodnie z zaleceniami producenta.
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 74.14.21.20-3, 45.11.11.00-9, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.31.10.00-0, 45.31.21.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.23.12.10-0.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2014.
* **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.