ZAŁĄCZNIK NR 4

**HARMONOGRAM PRAC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj prac** | **Rok 2015.** | | | |
| **I kw.** | **II kw.** | **III kw.** | **IV kw.** |
| 1 | Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych (poz. I.1. i I.2 zał. Nr 2) w kotłowni nr 1 – bud. nr 1 | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 2 | Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych (poz. Nr II.1 i II.2 zał. Nr 2) w kotłowni nr 2 – bud. nr 5 - RBZMed | **X** |  |  | **X** |
| 3 | Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych (poz. Nr I.3 i I.4, zał. Nr 2) w kotłowni nr 1 – bud. nr 1 | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 4 | Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnego (poz. Nr II.3, zał. nr 2)  w kotłowni nr 2 – bud. nr 5 - RBZMed | **X** |  |  | **X** |
| 5 | Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń kominowych (poz. Nr I i II)  z wydaniem protokołu okresowej kontroli  w kotłowniach nr 1, 2. |  |  |  | **X** |