UMOWA Nr …/…/SRiET/Log/ 2017

Zawarta w dniu ….. ……… 2017 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu z siedzibą 50-981 we Wrocławiu przy ul. Weigla 5,

NIP 899-22-28-956, REGON 930090240 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta Szpitala – płk lek. med. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

…………………………………

z siedzibą we ……………, ul. ……………………

NIP ……………, REGON …………….., KRS …………… zarejestrowana  w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

zwanych dalej „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 Euro.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej na wstępie umowy.

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu”.

- Integralną częścią niniejszej Umowy jest Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) – załącznik nr 1 do Umowy. OPZ zawiera opis zakresu robót, obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy oraz wymagania jakie Wykonawca musi spełnić w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2

- Termin realizacji niniejszej umowy to …………dni od  momentu jej podpisania.

- Za termin zakończenia realizacji zadania uznaje się termin zakończenia zleconego zadania, udokumentowany odbiorem w postaci bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.

§ 3

- Osoby uprawnione do reprezentowania stron Umowy w związku z realizacją zamówienia:

- ze strony Zamawiającego mjr Roman Domański tel.: 261 66 06 42
                                          Wojciech Jaróg-Rogala tel. 261 66 06 40; 785-084-047

- ze strony Wykonawcy p. ………………….. tel.: …………………..

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich terminowość oraz zgodność z Umową.

§ 4

Warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:

Łączna wartość netto: ……………,…… zł

( słownie: …………………………………………………………………………………).

Łączna wartość brutto: ……………,…… zł

( słownie: …………………………………………………………………………………).

- Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT, za zrealizowanie przedmiotu umowy wg zaoferowanej kwoty, płatnej na podstawie udokumentowanego podpisanego przez strony bezusterkowego protokołu odbioru. Faktura VAT wystawiana będzie jednorazowo za wykonaną usługę w ramach niniejszej Umowy.

- Termin płatności strony ustalają na 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Do przyjęcia faktury upoważniona jest osoba zarządzająca umową w imieniu Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura za wykonane prace wystawiona zostanie na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.

§ 6

- Zamawiający zobowiązany jest:

- udostępnić teren prowadzania prac;

- powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach w ciągu 5 dni od daty ich ujawnienia na adres poczty elektronicznej: …….@....................... lub tel. na nr …………..., ……………, …………….;

- dokonać protokolarnego odbioru prac w terminie 5 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o ich zakończeniu na adres poczty elektronicznej: sur-inst@4wsk.pl lub fax. na nr 261 660 778.

- Wykonawca zobowiązany jest :

- wykonać przedmiot umowy własnymi siłami;

- przygotować oraz uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac i przerw w pracy urządzeń;

- rozpocząć prace w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym;

- dokonać  wydzielenia - zabezpieczenia rejonu wykonywania prac, utrzymywać czystość oraz spełniać wymogi przepisów BHP;

- zapewnić prawidłową pracę pozostałych urządzeń i instalacji;

- dostarczyć dla nowych elementów, części i podzespołów wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie;

- wykonać próby i pomiary zgodnie z przepisami branżowymi;

- w czasie prowadzonych prac:

- prowadzić prace ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać rejon prowadzenia prac w należytym porządku zapewniającym pozostałym częściom obiektu jego normalne funkcjonowanie,

- wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem,

- pozostawić teren prowadzenia prac w stanie „wyjściowym”- uprzątnięty.

- zapewnić personel nadzorujący nad prowadzonymi pracami, posiadający stosowne uprawnienia wymagane przepisami, przez cały okres realizacji prac określonych
w Umowie, aż do odbioru końcowego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Wyznaczona osoba będzie również wskazana do kontaktów z Zamawiającym.

- w okresie trwania gwarancji dokonywać przeglądu i serwisu gwarancyjnego nie rzadziej niż 1 raz w roku zgodnie z opisem zawartym w OPZ.

- Wykonawca przedstawi ubezpieczenie OC, na kwotę określoną w OPZ, celem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego, a realizującymi przedmiot Umowy w jego imieniu.

§ 7

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie, lub na adres poczty elektronicznej: sur-inst@4wsk.pl, gotowość do odbioru prac. Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego po całkowitym zakończeniu prac składających się na przedmiot umowy.

- Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego. W przypadku gdy w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, w terminie 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji na wbudowane urządzenie i wykonane prace objęte niniejszą umową. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują  zgodnie z postanowieniami art. 638 KC w związku z art. 568 K.C.

§ 9

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  końcowym - w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych, nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma  prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego

§ 10

- Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, lub od umowy odstąpić w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

- opóźnienia w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekraczających
5 dni;

- złej jakości wykonywanych prac;

- wykonywania prac z naruszeniem warunków BHP,, p.poż., nie utrzymywania porządku
w miejscu ich wykonywania.

- realizację przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawionym i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem prac.

- nierzetelnego wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z zapisów zawartych w OPZ pkt 3, 4, 5.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

- nie zabezpieczenia miejsca robót lub nie właściwego ich wydzielenia;

- nie przestrzegania zasad BHP, ppoż.;

- nie przestrzegania jakości robót;

- nie uporządkowania miejsca prowadzonych robót.

- nie przestrzegania obowiązków opisanych w załączniku nr 1 do umowy OPZ, pkt 3, 4, 5.

- Okres wstrzymania prac do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy ( np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U.z 2016 r. poz. 1638) ma zastosowanie.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone

w formie pisemnej.

§ 13

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.

§ 14

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego

i 1 egz. dla Wykonawcy ).

§ 15

Niniejsza umowa ze względu na jej treść ma charakter poufny, w związku z czym Strony zobowiązują się nie dokonywać jej powielania oraz ograniczyć ilość osób mających do niej dostęp.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

Wykonawca:								Zamawiający: