Załącznik nr 3

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy,

daty jej zawarcia)

# UMOWA nr ……../4WSzKzP.SZP.2612.45.2019

Zawarta w dniu …………... we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, 
NIP PL 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, 
VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta Szpitala – płk. dr n. med. Wojciecha Tańskiego

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) o wartości poniżej  144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

# § 1
Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
Zadanie pn. „Dostawa nowego dźwigu osobowego wraz z montażem w miejsce dźwigu osobowego (zwanych również urządzeniem, sprzętem lub rzeczą) o numerze wewnętrznym D8,w budynku nr 1 część 1, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji” na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu, wraz z towarzyszącymi pracami budowlano-instalacyjnymi, obejmującą w szczególności:

  - Demontaż i utylizację istniejącego dźwigu wraz z osprzętem;

  - Dostawę i montaż fabrycznie nowego dźwigu;

  - Wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych w celu zamontowania dźwigu, oraz przygotowanie szybu wraz z maszynownią i ich infrastrukturą do obowiązujących wymagań;

  - Przygotowanie urządzenia do odbioru i badania przez właściwą jednostką Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji do jego eksploatacji;

  - Dokonywanie bez dodatkowych opłat przeglądów okresowych, wymiany materiałów eksploatacyjnych, i niezbędnych prac konserwacyjno - serwisowych w okresie gwarancyjnym i rękojmi za wady.

- Objęcie gwarancją i rękojmią za wady, zamontowany dźwig osobowy, wykonane roboty budowlane oraz zapewnienie serwisowania na wbudowane/zamontowane urządzenia/systemy automatyki/materiały (dalej urządzenia) oraz przeglądy, naprawy i wymianę elementów eksploatacyjnych urządzeń, oraz usuwanie wszelkich wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji/rękojmi zgodnie z OPZ pkt. 5.5. i pkt 5.6.

- Realizacja przedmiotu zamówienia ma przebiegać w oparciu i zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zwanym dalej OPZ oraz Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy, zawierającym zakres robót i wymagania Zamawiającego.

- Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 
w OPZ oraz we wskazanych w OPZ dokumentach normatywnych.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

- Niniejszy Akt Umowy;

- Oferta z Załącznikami;

- Opis przedmiotu zamówienia;

# § 2
Termin realizacji

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w maksymalnym terminie …. tygodni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) liczony od dnia zawarcia Umowy.

- W terminie do …………2019 roku (zgodnie Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy) Wykonawca opracuje dokumentację techniczną, którą uzgodnieni z Zamawiającym i właściwą jednostką Dozoru Technicznego.

- Na dzień zakończenia realizacji zadania wskazanego w ust. 1., uważa się podpisanie przez strony „Protokołu końcowego odbioru robót” zgodnie z §9 ust.1 pkt 3) oraz uzyskanie i przekazanie  Zamawiającemu Decyzji zezwalającej na eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, wydaną przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego.

# § 3
Nadzór nad realizacją umowy

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

- Ze strony Zamawiającego:

- Marcin Niedziela – Kierownik Działu Inwestycji 4 WSK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, pok. 12,we Wrocławiu, tel. 261-660-557, e-mail: inwestycje@4wsk.pl,

- Wojciech Jaróg-Rogala – St. Inspektor ds. elektrycznych. 4 WSK z P SP ZOZ,                  ul. Weigla  5, we Wrocławiu,  budynek 44, pok. 10, tel. 261-660-640, e-mail: 
sur-inst@4wsk.pl – osoba do kontaktów;

- Jerzy Grzebyk – Inspektor nadzoru robót elektrycznych. 4. WSzKzP SPZOZ,                  ul. Weigla  5, we Wrocławiu,  budynek 44, pok. 14, tel. 261-660-647, e-mail: jgrzebyk@4wsk.pl;

- Henryk Lisowski - Kierownik Sekcji ds. BHP 4 WSK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, 
we Wrocławiu, budynek 44, pok. 21, tel. 261-660-139, e-mail: hlisowski@4wsk.pl;

- Mieczysław Wojdyła, Inspektor ochrony przeciwpożarowej, 4 WSK z P SP ZOZ, 
ul. Weigla  5, we Wrocławiu, tel. 261-660-796, e-mail: ippoz@4wsk.pl.

- Ze strony Wykonawcy :

- Osoba nadzorująca prace montażowo – rozruchowe w zakresie urządzenia będzie ………………………., posiadający uprawnienie …………………………………….

- Kierownikiem robót w zakresie prac konstrukcyjno - budowlanych będzie …………………………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr…………………………….,  przynależność do izby nr ……………………………

- Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót na inną osobę, pod warunkiem, że osoba te spełni warunki określone w Rozdz. III pkt 2, ppkt 2) lit. b) SIWZ. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, pkt.2 lit. b), jeżeli nie wykonuje należycie swoich obowiązków (pod  warunkiem, że osoba te spełni warunki określone w Rozdz. III pkt 2, ppkt 2) lit. b) SIWZ). Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, i ich zgodność z zatwierdzonym przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego dokumentacją techniczną, oraz poleceniami wydanymi przez Zamawiającego wskazanego w ust. 1 pkt 1).

# § 4
Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto………………….. (słownie:……………………………………………./100) powiększone o podatek od towarów i usług VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa. Cena umowy brutto wynosi  ……………..…..……. (słownie: ………………….……………………./100).

- Wartość umowy jest wynikiem złożonej przez Wykonawcę oferty sporządzonej na podstawie OPZ Zamawiającego, Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy.

- Wskazana w ust. 1 wartość umowy jest wartością ryczałtową, obejmującą wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Dopuszcza się wykonanie zamówienia dodatkowego przy spełnieniu przesłanek Ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 67, ust.1, punkt 7), co musi być poprzedzone niezwłocznym pisemnym poinformowaniem Przedstawiciela Zamawiającego, w celu podjęcia przez niego działań zgodnych z przepisami PZP.

- Podstawą wystawienia faktury za  dostawę nowego dźwigu osobowego i wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w §9 ust.1 pkt. 3) umowy, podpisany przez Zamawiającego.

# § 5
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek Wykonawcy…………………………………………………………………… na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po całkowitym zakończeniu Zadania, z chwilą przyjęcia całości robót przez Zamawiającego, udokumentowanego „Protokołem odbioru końcowego” wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z § 7 ust. 16 i ust.21 niniejszej umowy oraz przekazaniu  Zamawiającemu Decyzji zezwalającej na eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, wydaną przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę uwzględnia prace wykonane przez Podwykonawców..

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, 
z chwilą przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w ust. 2 i 3.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie: do 60 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

# § 6
  Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego.

- Wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, i po rekomendowaniu przez Zamawiającego polecenia zapłaty.

- Pisemne powiadomienie o powstałych wadach w okresie zapewnienia przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel. ………....../ fax.……………../email…………………………….

- Dokonanie protokolarnego odbioru robót zgodnie z §9, w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego, na nr fax 261 660 778, e-mail: logistyka@4wsk.pl przez Wykonawcę o ich zakończeniu, i odbioru końcowego w ciągu 7 dni.

- Zapewnienie przez Zamawiającego, należytego frontu robót określonego w OPZ.

- Wskazanie punktów poboru niezbędnych mediów na czas budowy, od których Wykonawca na własny koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy ureguluje należności za ich zużycie wg odczytu licznika.

- Wydanie Wykonawcy stosownego pełnomocnictwo w celu reprezentowania Zamawiającego przed właściwą jednostką Dozoru Technicznego, w zakresie:

  - uzgodnienia dokumentacji technicznej wytworzonej przez Wykonawcę;

  - zgłoszenia UTB do badania przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego;

  - rejestracji UTB w właściwej jednostce Dozoru Technicznego.

- Uzgodnienie złożonej przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w  §7 ust. 2 w terminie do 3 dni.

- Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy 
i magazyny materiałowe.

# § 7

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu pisemne (warunek konieczny do spełnienia przez Zamawiającego obowiązku określonego w §6, ust. 1):

- oświadczenia o podjęciu obowiązków przez osoby wskazane w §3 ust. 2 oraz kserokopię wskazanych uprawnień zawodowych;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, wymagane przepisami świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe;

- oświadczenie potwierdzające odbycie właściwego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2;

- złożenie karty obiegowej dla każdego pracownika wskazanego w ust.1 pkt 2), w zakresie szkolenia i instrukcji przez właściwe jednostki organizacyjne Zamawiającego, w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych na terenie kompleksu szpitalnego, załącznik nr 2 do Umowy;

- zaktualizowany „Harmonogram realizacji przedmiotu umowy” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy; zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ. Zawarte w „Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy” terminy realizacji poszczególnych zadań będą podstawą do naliczania kar umownych określonych w §12.

- wykaz samochodów obsługujących budowę wraz z numerami rejestracyjnymi.

- W terminie wskazanym w §2 ust. 2, opracuje dokumentację techniczną, wraz z:

- uzyskaniem akceptacji Zamawiającego;

- uzgodnieniem z właściwą jednostką Dozoru Technicznego;

- Zorganizowanie placu budowy po jego protokolarnym przejęciu zgodnie z §6 ust. 1:

- trwałe oddzielenie i oznakowanie przez Wykonawcę placu budowy od pozostałych pomieszczeń będących w użytkowaniu;

- zabezpieczenie przed osobami trzecimi;

- utrzymanie czystości na terenie budowy;

- bieżący wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz gruzu.

- uzgodnić z Zamawiającym technologiczne ciągi komunikacyjne, w sposób niezakłócający pracę szpitala;

- Powiadomić Zamawiającego na 7 dni przed planowanym wyłączeniem dźwigu z eksploatacji;

- Trwale oznaczyć ruch zastępczy do najbliższego dźwigu na każdej kondygnacji, 
i utrzymanie oznakowania przez okres wyłączenia dźwigu z eksploatacji.

- Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych na terenie kompleksu szpitalnego.

- Zorganizowanie prac w sposób wykluczający możliwość składowania materiałów.

- Wykonanie na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną 
z licznikami poboru energii elektrycznej, wody, lub przedstawienie kalkulacji ryczałtowej poboru energii elektrycznej, wody, dla wykonania przedmiotowego zadania:

- miejsca przyłączy wskazane zostaną przez Zamawiającego;

- stany początkowe układów pomiarowych zostaną ujęte w protokole przekazania placu budowy;

- w przypadku ryczałtu, wartości wyliczone przez Zamawiającego i Wykonawcę zostaną ujęte w protokole przekazania placu budowy.

- Prowadzić roboty budowlaneze szczególnie należytą starannością, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, technologii określonej w uzgodnionej przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego dokumentacją projektową.

- Realizować przedmiot umowy czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego terminami ujętymi w §2 ust. 1, 2, oraz w „Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy”

- Wykonawca zapewnia sprzęt, materiały oraz inne urządzenia i przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zapewniając odpowiednią ich jakość, zgodność 
z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną uzgodnioną z właściwą jednostką Dozoru Technicznego i Zamawiającego.

- Równolegle z prowadzeniem robót tworzyć dokumentację fotograficzną z wykonanych robót, w celu przekazania jej Zamawiającemu.

- Zgłaszać Zamawiającemu, oraz sporządzać dla każdej ze stron umowy, na bieżąco protokoły z realizacji:

- robót ulegających zakryciu (zanikające) robót częściowych i kończących,

- montażu i odbioru urządzeń technicznych,

- rozruchu technologicznego,

- zakończenia realizacji umowy zgodnie z §7 ust 29.

- Usuwać w terminie 1 dnia od dnia powiadomienia, na własny koszt i własnym staraniem powstałych szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac, uzgadniając z Zamawiającym sposób ich usunięcia. W przypadku braku możliwości usunięcia szkód w terminie 1 dnia od dnia powiadomienia, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wraz z pisemnym uzasadnieniem, oraz wskaże w zgłoszeniu możliwy termin usunięcia szkody, nie dłuższy jednak niż 3 dni od dnia powiadomienia o szkodzie. Nowy termin usunięcia wady wymaga akceptacji Zamawiającego, w takim przypadku naliczanie kar umownych za brak usunięcia szkód rozpocznie się po upływie dodatkowego terminu na usunięcie szkód.

- Niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w §4 ust. 4, wraz z złożeniem pisemnym uargumentowaniem o ich konieczności wykonania, oraz (jeśli wymagane odrębnymi przepisami) niezbędne ekspertyzy lub / i badania. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, będących elementem koniecznym do określenia sposobu i technologii ich wykonania, będą one wliczone w koszt zamówienia dodatkowego.

- Pozostawić uprzątnięty teren budowy i zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji umowy.

- Zapewnić właściwą koordynacje między podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, tj.

- Protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, oraz protokołu odbioru końcowego.

- Wyników badań, prób i sprawdzeń, opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła potrzeba ich wykonania ze względu na istotne znaczenie.

- Certyfikatów wyrobów i Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy                   z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881              z późn. zm.).

- Uzgodnionej z Zamawiającym i z właściwą jednostką Dozoru Technicznego Dokumentacji Powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF nieedytowalnej i edytowalnej w formacie  DWG, z uwzględnieniem wszelkich zmian powstałych w trakcie realizacji umowy, uzgodnionych z właściwą jednostką Dozoru Technicznego, oraz Zamawiającego.

- Wykonawca w imieniu Zmawiającego zobowiązuje się na własny koszt uzyskać Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia transportu bliskiego, wydaną przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego

- Wykonawca w celu uzgodnienia wytworzonej dokumentacji technicznej otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed właściwą jednostką Dozoru Technicznego w zakresie uzgodnienia dokumentacji technicznej, zgłoszenia UTB do badania, rejestracji UTB.

- W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do usunięcia powstałych ewentualnych zakłóceń w działalności szpitala w trybie pilnym (tego samego dnia) na własny koszt.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości i wymagań stawianych wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz innych wymaganych przepisami certyfikatów dla materiałów budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: deklarację zgodności 
z obowiązującymi normami lub z Krajową Oceną Techniczną, atestów higienicznych dopuszczających materiały do stosowania w obiektach służby zdrowia, które będą załącznikami do protokołów odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową, Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych.

- Szacowanie (wycena) robót zamiennych , zamówień dodatkowych i przekazanie wycen do akceptacji Zamawiającego.

- Organizowanie i prowadzenie, wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych, na każdą prośbę Wykonawcy lub Zamawiającego, oraz przygotowanie notatek z każdego spotkania
w celu umożliwienia decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzenie protokołów ze spotkań oraz przekazywanie ich Zamawiającemu.

- Wykonawca winien we własnym zakresie i na swój koszt chronić przed uszkodzeniem          i kradzieżą  wykonany przez siebie przedmiot zamówienia od chwili zawarcia umowy do jego odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed szkodami.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 5 dni przed planowanym ich zakończeniem określonym w §2, ust 1.

# § 8

# Wjazd na teren szpitala

- Zamawiający informuje :

- Wjazd na teren szpitala odbywa się nieodpłatnie przez bramę nr 2 (przy kwiaciarni) po przekazaniu do Zamawiającego danych obejmujących wykaz pojazdów obsługujących inwestycję:

    - marka pojazdu,

    - numer rejestracyjny pojazdu,

    - numer telefonu do kontaktu z kierowcą.

- Wjazd na teren budowy przez inne bramy niż wskazana, może odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Poruszanie się po drogach na terenie szpitala odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (tj: Dz.U. z 2018 poz. 1990 z poźn. zm. ).

- Parkowanie pojazdów obsługujących przedmiot umowy odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Ruch pracowników obsługujących przedmiot umowy należy ograniczyć do terenu realizowanej budowy.

- Ochrona szpitala nie odpowiada za zabezpieczenie i ochronę terenu budowy.

# § 9
Odbiory robót

- Odbiory robót odbywać się będą przy udziale osób wskazanych w §3 ust. 1, w sposób następujący:

- sporządzone przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, protokołów: robót zanikających (ulegających zakryciu) częściowych, etapowych, instalacji i urządzeń technicznych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń;

- weryfikacja dokumentacji technicznej powykonawczej, zgodności realizacji zadania z OPZ i ofertą Wykonawcy, zaktualizowanym „Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy; zgodnie z §7;

- dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu  umowy będzie „Protokół końcowego odbioru robót”, którym uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad  i usterek stwierdzonych podczas odbioru przez Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu Decyzji zezwalającej na eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, wydaną przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego.

- odbiór ostateczny na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego” zorganizowanego po okresie rękojmi i gwarancji udzielonej na całość przedmiotu umowy polegający na przeglądzie, i odbiorze pogwarancyjnym zorganizowanym w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do ………………….

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę na wykonanie dostawy i montażu dźwigu D8 nr ……………………..;

- „Protokół odbioru końcowego”;

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad  i usterek, stwierdzonych przy odbiorze  pogwarancyjnym, oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad..

§ 10

# Gwarancja i rękojmia za wady

- Na zamontowany dźwig osobowy, wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady:

- w terminie …... miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy, min. 36 miesięcy), której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”.. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady.

- W przypadku nie usunięcia w okresie gwarancji przez Wykonawcę usterek lub wad przedmiotu umowy innych niż  usterki lub wady sprzętu (np. pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania), na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego,  Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, i obciążenie Wykonawcy kosztami.

- Wykonawca wykona w czasie trwania okresu gwarancji wszystkie czynności konserwacyjno - serwisowych oraz wynikające z przepisów prawa w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 2176), zgodnie z OPZ pkt. 5.5, 5.6, w tym:

- wymianę elementów eksploatacyjnych wymaganych przepisami i zaleceniami producenta  przez okres trwania gwarancji, Wykonawca zapewni wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania serwisu i przeglądów urządzeń i instalacji;

- w przypadku usterek lub wad innych niż  usterki lub wady sprzętu (np. pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania)w wyniku ich normalnej eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę lub wadę na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od powiadomienia zgodnie z zapisami ust. 6;

- w przypadku awarii / uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji z winy Zamawiającego, Wykonawca na każde Wezwanie Zamawiającego opracuje wycenę usunięcia awarii 
/ uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji i przekaże je do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający po akceptacji przedstawionej wyceny zleci Wykonawcy usunięcie awarii / uszkodzenia urządzenia lub / i instalacji w ramach oddzielnego zlecenia. Wykonawca tym samym gwarantuje dalszy bieg gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia i instalacje;

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do pilnowania                           i przestrzegania czasookresów wykonywania przeglądów gwarancyjnych 
i konserwacyjno - serwisowych określonych przepisami prawa budowlanego i zaleceniami producenta bez wezwania przez Zamawiającego (1 raz w miesiącu lub częściej jeżeli takie są zalecenia producenta urządzenia). Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wszelkie dokumenty, protokoły z przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjno - serwisowych celem prowadzenia dokumentacji ruchowej kompleksu i książki obiektów budowlanych.

- Wykonawca na podstawie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, będzie uczestniczył w każdym badaniu UTB przeprowadzanym przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego, każde czynności udokumentowane zostaną wpisem w książce konserwacji UTB dostarczonej przez Wykonawcę.

- Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu naprawy sprzętu lub  usunięciu usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy sprzętu w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady sprzętu w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady i usterek sprzętu należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 3 dni,  w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy oraz max. 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy,  licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 6. Fakt sprowadzenia części z zagranicy Wykonawca ma obowiązek zaświadczyć potwierdzeniem dostawy części. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax. …………………………………………email: ………………………………………

- Czas reakcji celem wykonania czynności wg pkt. 5.5 i 5.6 OPZ wynosi ….min (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce w okresie co najmniej 10 lat od daty podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”..

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) – dalej Kodeks cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

# § 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ……………..………….zł (słownie:……………….……………………………………………………../100) 
w formie …………………………………………………………………………..

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci 30% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, który jest jednocześnie okresem gwarancji oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi.

# § 12
Kary umowne

- Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji zadania liczone za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,od terminu wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w §2  ust.1, 2 Umowy,

- za opóźnienie w usunięciu szkód powstałych  przy realizacji przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie szkód zgodnie z §7 ust. 12

- za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad innych niż  usterki lub wady sprzętu (np. pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania), powstałych  przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z  §10 ust. 1   pkt 2

- za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z §10 ust. 5

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,

- za niedopełnienie obowiązku wykonania przeglądów gwarancyjnych lub konserwacyjno - serwisowych, o których mowa w § 10 ust. 2, pkt  4), w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- za opóźnienie w wykonaniu obowiązków o których mowa w § 11 ust. 7 (czas reakcji),  0,1% wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 30 opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego..

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

- sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie placu budowy jest niezbędne;

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy 
o odbiorze.

# § 13 
Warunki odstąpienia, wstrzymania

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o poniższych okolicznościach, w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 PZP);

- w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym 
w §6 ust.1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni od terminów ustalonych w §2 ust. 1, 2;

- jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna 
z zatwierdzoną przez właściwy Dozór Techniczny dokumentacją projektową 
i technologią oraz nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

- wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku 
i naruszanie warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy OPZ, umowy lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i, co nie daje pewności wykonania umowy 
w określonym terminie.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

- nienależytego zabezpieczenia remontowanej części budynku od pozostałej powierzchni użytkowanej;

- braku nadzoru robót na placu budowy ze strony osób wskazanych w §3 ust. 1 pkt. 2,

- nieprzestrzegania zasad BHP, p.poż.,

- nieprzestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią, oraz sztuką budowlaną

- nieuporządkowania terenu lub placu budowy oraz miejsca składowania materiałów,

- transportu materiałów lub gruzu niezgodnego z zapisami OPZ, oraz §7 ust. 3 pkt. 5;

- Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

- W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,                      z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# § 14

      - Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. 
z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca również nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ust. 5, 6, 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.) ma zastosowanie.

# § 15

- Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po każdym odbiorze materiałów rozbiórkowych i gruzu kserokopii wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973), natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać Zamawiającemu.

§ 16

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy PZP, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich  danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

# § 17

# Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciały by wprowadzić do ustaleń wynikających 
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Prawo Autorskie, Prawa Budowlanego oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązujące.

- Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie,
a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:						 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 4WSzKzP.SZP.2612.45.2019, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo